### III Plan działań Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w latach 2020-2022 w obszarze dostępności architektonicznej

| Lp. | Cel do realizacji |  | Stan planowany/Czas realizacji | Działania | Osoba/komórka organizacyjna koordynująca | Szacunkowy koszt zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont podjazdu dla niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Świebodzinie | 2021 |  | Naprawa uszkodzonej nawierzchni, która umożliwi dostęp osobom poruszającym się na wózku. | Wydział Logistyki | Szacowana koszt około 27.700,00 |
| 2 | Dostosowanie toalet w budynkach dla niepełnosprawnych | 2022 |  | Umożliwienie wjazdu osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. | Wydział Logistyki | Szacowany koszt około 100.000,00 |
| 3 | Sporządzenie projektu technicznego toalety | 2022 |  | Sporządzenie projektu technicznego adaptacji pomieszczenia na toaletę dla niepełnosprawnych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. | Wydział Logistyki |  |
| 4 | Podjazd dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Skarbowego w Słubicach | 2022 |  | Umożliwienie wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynku | Wydział Logistyki | 50.000,00 |
| 5 | Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych | 2022 |  | Wydzielenie, oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. | Wieloosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | 40.000,00 |
| 6 | Regulacje organizacyjne w sprawie osób przychodzących ze zwierzęciem asystującym | 2022 |  | Opracowanie procedur postępowania, gdy w budynku przebywa osoba ze zwierzęciem asystującym | Wieloosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | Brak kosztów |
| 7 | Oznakowanie przeszkód architektonicznych | 2021 |  | Oznakowanie schodów, niskich stropów i drzwi przeszklonych. | Wieloosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | 1.000,00 |